## 1. Plan del Proceso de Desarrollo

El proyecto comprende un ciclo total de 14 días naturales. Lo organizamos en 4 Micro-Sprints.

### Cronograma General de Sprints

| Sprint | Fechas | Objetivo Principal | Entregable Funcional (Incremento) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 22 May - 25 May | Infraestructura Base y Seguridad: Configurar entornos, base de datos y autenticación de usuarios. | API de Login funcional con JWT y cliente Angular con guardias de seguridad activos. |
| Sprint 2 | 26 May - 29 May | Captura Legal y Persistencia: Crear el formulario interactivo basado en Formitec y el guardado en BD. | Pantalla de captura validada bajo el Art. 170. Registro exitoso en MySQL de pagarés y expedientes. |
| Sprint 3 | 30 May - 02 Jun | Motor de PDF y Vista Previa: Transformar los datos guardados en un documento visual idéntico al pagaré físico. | Botón de "Vista Previa" en Angular que renderiza el PDF exacto en tiempo real listo para mandar a la impresora. |
| Sprint 4 | 03 Jun - 05 Jun | Auditoría, Historial y Cierre: Implementar el buscador de expedientes pasados y control de cambios. | Módulo de consulta histórica para auditorías. Pruebas finales de estrés y despliegue del sistema. |

## Detalle Técnico de los Sprints a Entregar Hoy

Para cumplir con la entrega de hoy solicitada por tu profesor, utilizaremos el desglose de los Sprints 1 y 2, estructurando los puntos del reporte bajo este enfoque profesional.

### 2. Justificación de la Arquitectura

Para soportar el desarrollo paralelo de los 4 integrantes del equipo sin que se estorben entre sí, justificamos una Arquitectura Desacoplada basada en:

- Backend (.NET 10 Web API + Clean Architecture): Al usar capas independientes (Domain, Application, Infrastructure, WebAPI), un desarrollador puede trabajar en las reglas lógicas del Artículo 170 mientras otro configura la conexión a la base de datos MySQL.

- Frontend (Angular SPA): Permite construir una interfaz reactiva. Al separar por completo el HTML/TypeScript de la lógica del servidor, el equipo de frontend avanza sin depender de que el backend esté terminado, usando datos simulados (mockups).

### 3. Diagrama de la Arquitectura

s HTTPS + JWT)--> [ .NET API Gate

### 4. Propuesta de los Patrones de Diseño (Para Sprint 1 y 2)

- Patrón Unit of Work (Backend): Crucial para el Sprint 2. Cuando el abogado guarda un pagaré, se debe registrar el Pagaré Y el Expediente al mismo tiempo. Si uno falla, el patrón hace un rollback para no dejar datos huérfanos.

- Patrón Singleton (Backend): Utilizado para el manejo de la configuración del token de seguridad JWT durante el Sprint 1.

- Inyección de Dependencias (Ambos): Facilita el intercambio de servicios. Por ejemplo, en el Sprint 1, permite inyectar el servicio de autenticación en los controladores de la API.

### 5. Justificación de los Frameworks

- Angular: Elegido por su potente motor de Formularios Reactivos. El pagaré Formitec requiere validaciones estrictas (por ejemplo, que el monto en texto coincida con el numérico o que la fecha de vencimiento sea posterior a la de creación). Angular resuelve esto en el cliente sin saturar al servidor.

- .NET (C#): Su velocidad de ejecución y el ecosistema de seguridad nativo de Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer permiten resolver el Sprint 1 en cuestión de horas y con estándares bancarios.

### 6. Esquema de Pruebas (Enfocado en Sprint 1 y 2)

- Pruebas Unitarias (xUnit): Validación del modelo de datos. Si un DTO de pagaré intenta ingresar al sistema sin la "promesa incondicional de pagar" (requisito del Art. 170), la prueba debe fallar automáticamente.

- Pruebas de Integración (Postman): Automatización de pruebas para el flujo de Login. Verificación de que un usuario no autorizado reciba un código 401 Unauthorized al intentar registrar un pagaré.

### 7. Configuración del Entorno de Desarrollo

- Variables de Entorno Angular (environment.ts): production: false, apiBaseUrl: 'https://localhost:7200/api'

- Conexión de Datos (.NET appsettings.json):

de vida del software. Al profesor le quedará claro que el "Sprint 1"